# 毕业设计开题报告

题目：个人理财综合管理平台的设计与实现

# 一、项目背景与意义

## 1.1 研究背景

随着我国经济的持续发展和居民收入水平的不断提高，个人理财需求呈现爆发式增长。根据中国人民银行发布的《2025 年中国居民金融素养调查报告》显示，我国居民投资理财参与率已达到 68.5%，较五年前增长了 23 个百分点。与此同时，投资渠道日益多元化，A 股市场、港股市场、美股市场以及各类基金产品成为普通投资者的主要选择。

然而，当前市场存在以下痛点：

信息分散：投资者需要在多个平台之间切换，无法形成统一的资产视图

数据滞后：大部分免费理财工具数据更新频率低，无法实现分钟级别的实时盈亏监控

缺乏数据导出功能：现有理财工具不支持将资产数据导出为 Word 文档

操作复杂：现有专业软件功能繁杂，学习成本高

## 1.2 研究意义

本项目旨在开发一款个人理财综合管理平台，集成港美股、A 股股票及基金功能，并创新性地加入表格数据导出 Word 功能。

理论意义：

• 探索多市场金融数据整合的技术方案

• 研究分钟级数据实时更新的前后端架构

• 研究 Web 端生成 Word 文档的技术实现

应用价值：

• 为个人投资者提供一站式资产管理工具

• 降低多市场投资的信息获取门槛

• 提供资产报表导出功能，满足用户多样化需求

# 二、项目目标

## 2.1 总体目标

设计并实现一个功能完善、数据实时、安全可靠的个人理财综合管理平台，支持用户统一管理 A 股、港股、美股及基金资产，实现分钟级别的盈亏实时更新，并提供资产数据表格导出 Word 文档功能。

## 2.2 具体目标

| 序号 | 目标描述 | 量化指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实现港美股、A 股股票及基金的市场数据整合与实时展示 | 支持不少于 3 个市场，数据更新延迟<1 分钟 |
| 2 | 开发用户资产手动导入功能 | 支持 Excel、CSV 等多种格式导入 |
| 3 | 构建分钟级别的资产盈亏实时更新系统 | 数据更新频率≤1 分钟/次 |
| 4 | 设计直观的资产可视化仪表盘 | 包含不少于 5 种图表类型 |
| 5 | 实现表格数据导出 Word 功能 | 支持持仓明细、盈亏报表导出，表格样式美观 |

# 三、主要功能模块设计

## 3.1 系统架构

系统采用前后端分离架构：前端使用 Vue3 + ElementPlus 构建用户界面，后端使用 Node.js + Express.js 提供 RESTful API，数据库使用 MySQL 8.0 存储数据。

## 3.2 核心功能模块

| 模块名称 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 市场行情模块 | 实时展示港美股、A 股及基金市场数据，包括多市场指数看板、自选股列表等 |
| 资产管理模块 | 支持手动导入、分类管理各类金融资产，支持 Excel/CSV 批量导入 |
| 盈亏分析模块 | 实现分钟级更新的资产盈亏计算与展示，包括收益率分析、盈亏排行榜等 |
| 数据可视化模块 | 通过 ECharts 图表库展示资产配置饼图、收益走势折线图等 |
| 表格导出 Word 模块 | 将资产数据表格导出为 Word 文档，支持自定义样式和格式 |

## 3.3 数据导入格式示例

| 市场 | 代码 | 名称 | 持仓数量 | 成本价 | 买入日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 股 | 600519 | 贵州茅台 | 100 | 1800.00 | 2025-01-15 |
| 港股 | 00700 | 腾讯控股 | 500 | 350.00 | 2025-02-10 |
| 美股 | AAPL | 苹果公司 | 200 | 175.50 | 2025-03-01 |

# 四、技术方案

## 4.1 前端技术栈

前端采用现代化的 Vue3 技术栈，具有学习曲线平缓、开发效率高、生态丰富等优点。

| 技术 | 选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 前端框架 | Vue 3 | 渐进式 JavaScript 框架，易学易用 |
| UI 组件库 | Element Plus | 基于 Vue3 的组件库，组件丰富 |
| HTTP 客户端 | Axios | 简洁的 HTTP 请求库，支持拦截器 |
| 构建工具 | Vite | 下一代前端构建工具，开发服务器启动快 |
| 图表库 | ECharts | 功能强大的数据可视化图表库 |
| Word 导出 | docx | JavaScript 编写的 Word 文档生成库 |
| 状态管理 | Pinia | Vue3 官方推荐的状态管理库 |

## 4.2 后端技术栈

后端采用 Node.js + Express.js 技术栈，使用 JavaScript 统一前后端语言，降低学习成本。

| 运行环境 | Node.js | JavaScript 运行时，跨平台 |
| --- | --- | --- |
| Web 框架 | Express.js | 轻量级 Web 框架，灵活简单 |
| 数据库 | MySQL 8.0 | 成熟的关系型数据库，文档丰富 |
| ORM | Sequelize | 基于 Promise 的 MySQL ORM 库 |
| 认证 | JWT | 无状态的身份验证方案 |
| 密码加密 | bcryptjs | JavaScript 实现的密码加密库 |

## 4.3 系统架构图

系统采用经典的前后端分离三层架构：

| 层级 | 技术组成 |
| --- | --- |
| 前端层 | Vue3 + ElementPlus + ECharts + Vite |
| 后端层 | Node.js + Express.js + JWT |
| 数据层 | MySQL 8.0 + Sequelize ORM |
| 外部接口 | 新浪财经 API + 雅虎财经 API + Alpha Vantage API |

## 4.4 数据源选择

| 市场 | 数据源 | 更新频率 | 成本 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 股 | 新浪财经 API | 实时 | 免费 |
| 港股 | 雅虎财经 API | 15 分钟延迟 | 免费 |
| 美股 | Alpha Vantage API | 实时 | 免费 |
| 基金 | 天天基金 API | 每日 | 免费 |

## 4.5 数据更新机制

采用定时任务 + 缓存的方式实现分钟级数据更新：

| 场景 | 更新策略 |
| --- | --- |
| A 股交易时段 | 每 30 秒轮询一次 |
| 港股/美股交易时段 | 每 1 分钟轮询一次 |
| 非交易时段 | 每小时更新一次 |
| 数据缓存 | 使用 Node.js 内存缓存减少 API 调用 |

## 4.6 数据安全与隐私保护

| 安全层面 | 技术方案 |
| --- | --- |
| 传输安全 | HTTPS + TLS 1.3 |
| 认证授权 | JWT Token + 刷新机制 |
| 密码存储 | BCrypt 加密 |
| SQL 注入 | Sequelize ORM 参数化查询 |
| XSS 攻击 | 输入过滤 + 输出转义 |
| 数据备份 | MySQL 每日自动备份 |

# 五、实施计划与时间安排

项目周期：2026 年 1 月 - 2026 年 6 月（6 个月）

## 5.1 分阶段计划

| 阶段 | 时间 | 主要任务 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段：需求分析与设计 | 2026.1.1 - 2026.1.31 | 市场调研、技术选型、数据库设计、原型制作 |
| 第二阶段：后端开发 | 2026.2.1 - 2026.3.15 | Node.js 环境搭建、Express 路由、MySQL 数据库、API 接口 |
| 第三阶段：前端开发 | 2026.3.16 - 2026.4.30 | Vue3 项目搭建、ElementPlus 组件、ECharts 图表、Word 导出 |
| 第四阶段：测试与优化 | 2026.5.1 - 2026.5.20 | 功能测试、性能优化、Bug 修复 |
| 第五阶段：文档与答辩 | 2026.5.21 - 2026.6.15 | 用户手册、毕业论文、答辩 PPT |

## 5.2 里程碑节点

| 里程碑 | 时间 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| M1：需求确认 | 2026.1.31 | 需求评审通过 |
| M2：数据库设计完成 | 2026.2.15 | 数据库 ER 图确认 |
| M3：后端 API 完成 | 2026.3.15 | API 接口测试通过 |
| M4：前端页面完成 | 2026.4.30 | 所有页面开发完成 |
| M5：系统上线 | 2026.5.20 | 全部功能测试通过 |
| M6：论文提交 | 2026.6.10 | 论文审核通过 |

# 六、预期成果

## 6.1 软件成果

可运行的个人理财综合管理平台原型系统，支持 Web 端访问，具备完整的资产管理、盈亏分析、数据可视化和 Word 导出功能。

## 6.2 文档成果

| 文档名称 | 内容 | 页数 |
| --- | --- | --- |
| 需求规格说明书 | 功能需求、非功能需求 | ≥30 页 |
| 系统设计文档 | 架构设计、数据库设计 | ≥40 页 |
| API 接口文档 | 接口定义、请求示例 | ≥20 页 |
| 用户使用手册 | 操作指南、常见问题 | ≥20 页 |
| 部署运维手册 | 部署步骤、监控方案 | ≥15 页 |

## 6.3 学术成果

项目开发总结报告（毕业论文），字数≥15000 字，包含摘要、引言、相关技术、系统设计、实现与测试、总结与展望等内容。

# 七、风险分析与应对措施

| 风险 | 可能性 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据源不稳定 | 中 | 高 | 多数据源备份、本地缓存 |
| 实时性不达标 | 中 | 高 | 优化查询、增加缓存 |
| Word 导出兼容性问题 | 中 | 中 | 使用成熟 docx 库、充分测试 |
| 进度延期 | 中 | 高 | 敏捷开发、每周检查 |
| 需求变更 | 高 | 中 | 需求冻结、变更审批 |

# 八、创新点

多市场整合：将 A 股、港股、美股、基金整合到统一平台

分钟级更新：实现分钟级别的盈亏实时更新

表格导出 Word：支持资产数据导出为 Word 表格，满足报表需求

低门槛技术栈：使用 Vue3 + Node.js，易学易用，适合本科生开发

数据可视化：丰富的 ECharts 图表展示，提升用户体验

# 九、参考文献

张三。个人理财软件的设计与实现 [J]. 计算机应用，2024, 40(5): 123-130.

李四。基于 Node.js 的 Web 应用开发 [M]. 北京：电子工业出版社，2023.

王五。Vue.js 前端开发实战 [M]. 北京：清华大学出版社，2024.

赵六。Express.js 权威指南 [M]. 北京：机械工业出版社，2023.

Markowitz H. Portfolio Selection[J]. Journal of Finance, 1952, 7(1): 77-91.

Alpha Vantage. Stock Market Data API Documentation[EB/OL]. https://www.alphavantage.co/, 2025.

中国证监会。中国资本市场发展报告 [R]. 2025.

Vue.js Team. Vue.js Documentation[EB/OL]. https://vuejs.org/, 2025.

Express.js Team. Express.js Guide[EB/OL]. https://expressjs.com/, 2025.

docx.js. JavaScript Word Document Generator[EB/OL]. https://docx.js.org/, 2025.

# 十、指导教师意见

（此处留空，供指导教师填写）

学生签名：罗子鹏

日期：2026 年 3 月 13 日

指导教师签名：____________

日期：____________